[image: image1.png]


                                                                           
МІЛОВСЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ

ЛУГАНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови районної державної адміністрації

04 травня 2020 року

      смт Мілове




 137
Про затвердження Плану організаційних заходів з підготовки житлово-комунального господарства, об’єктів соціального призначення до роботи в осінньо-зимовий період 2020/21 року та сталого проходження опалювального сезону

Відповідно до пункту 2 статті 20 та статті 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», враховуючи Правила підготовки теплових господарств до опалювального періоду, затверджені спільним наказом Міністерства палива та енергетики України та Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 10.12.2008 № 620/378, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 31.12.2008 за № 1310/16001, 

з о б о в’ я з у ю :

1. Затвердити План організаційних заходів (далі - План) з підготовки житлово-комунального господарства, об’єктів соціального призначення до роботи в осінньо-зимовий період 2020/21 року та сталого проходження опалювального сезону, що додається. 
2. Фінансове управління райдержадміністрації сприяти організаціям, що фінансуються з місцевого бюджету, своєчасно розраховуватись за спожиті енергоносії.
3. Відділ освіти райдержадміністрації закінчити підготовку до опалювального періоду до 1 жовтня 2020 року.

4. Рекомендувати:

1) Селищному та сільським головам, КНП «Міловська ЦРЛ», КП «Міловський районний центр ПМСД», Луганській міській станції швидкої медичної допомоги Міловська підстанція, Міловській централізованій бібліотечній системі, КП «Міловський районний будинок культури», КПНЗ «Міловська дитяча школа мистецтв», КУ «Спорт для всіх» закінчити підготовку до опалювального періоду в строк до 1 жовтня 2020 року;

2) Міловській газовій дільниці філії Марківського міжрайонного управління з експлуатації газового господарства ПАТ «Луганськгаз», Біловодському РЕМ ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання», філії «Міловський райавтодор» та Міловській дільниці РКП «Старобільськвода» 
2

вжити заходів щодо підготовки до сталої роботи підприємств в осінньо-зимовий період 2020 - 2021 років;
3) КНП «Міловська ЦРЛ», КП «Міловський районний центр ПМСД», КП «Міловський районний будинок культури», КПНЗ «Міловська дитяча школа мистецтв» та  відділу освіти райдержадміністрації до 11.05.2020 надати дефектні акти обстеження котелень та тепломереж, до 25.08.2020 надати акти готовності об’єктів до опалювального сезону 2020 - 2021 років до відділу ЖКГ, містобудування, архітектури, інфраструктури, енергетики та захисту довкілля  райдержадміністрації.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.
	Голова 
	
	Віталій РУКАВІЦИН


ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови

Міловської РДА
Від 04.05.2020№ 137
 

ПЛАН
організаційних заходів з підготовки житлово-комунального господарства, об’єктів соціального призначення до роботи в осінньо-зимовий період 2020/21 року та сталого проходження опалювального сезону

	№

з/п
	Зміст заходу
	Відповідальні за виконання
	Термін

виконання

	1
	Розроблення та затвердження планів заходів, графіків підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та соціального призначення (далі - об’єкти) (проведення ремонтних робіт, створення необхідних запасів матеріально-технічних ресурсів, погашення заборгованості за енергоносії)
	установи підприємства та організації,

голови селищної та сільських рад (за згодою)
	до

11.05.2020

	2
	Збір, аналіз та надання інформації Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України про хід виконання заходів з підготовки об’єктів до роботи в осінньо-зимовий період 2020/21 року 
	відділ ЖКГ, містобуду-вання, архітектури, інфраструктури, енергетики та захисту довкілля  Міловської РДА
	15.05-15.10.2020

	3
	Висвітлення у ЗМІ заходів щодо підготовки об’єктів до роботи в осінньо-зимовий період 2020/21 року 
	відділ ЖКГ, містобуду-вання, архітектури, інфраструктури, енергетики та захисту довкілля  Міловської РДА
	травень-жовтень 2020 року

	4
	Розроблення та погодження з підрозділами ДСНС оперативних планів спільних дій, спрямованих на ліквідацію аварій систем тепло-, водо-, електро-, газопостачання всіх форм власності
	голови селищної та сільських рад (за згодою), ДСНС
	до 03.08.2020

	5
	Забезпечення готовності автономних та аварій-них джерел енергозабезпечення
	голови селищної та сільських рад (за згодою)
	до 25.09.2020

	6
	Забезпечення підготовки підприємств, що належать до сфери управління, до роботи в осінньо-зимовий період 2020/21 року, у тому числі їх належного технічного стану житлового фонду, виконання планових робіт щодо перевірки димових та вентиляційних каналів, щільності інженерних вводів у багатоповерхові будинки, а також технічного стану сигналізаторів загазованості підвальних приміщень житлового фонду
	голови селищної та сільських рад (за згодою)
	до 25.09.2020

	7
	Забезпечення підготовки спеціалізованої техніки для прибирання снігу, посипання вулично-дорожньої мережі протиожеледними сумішами та необхідної кількості посипкового матеріалу 
	голови селищної та сільських рад (за згодою)
	до 25.09.2020

	8
	Забезпечення здійснення підпорядкованими підприємствами житлово-комунального господарства робіт з промивання трубопроводів, гідравлічних випробувань теплових мереж
	голови селищної та сільських рад (за згодою)
	до 25.09.2020

	9
	Забезпечення вжиття заходів, направлених на скорочення споживання природного газу, води, електроенергії в опалювальний період 2020/21 року, шляхом впровадження альтернативних видів палива та нетрадиційних джерел енергії
	голови селищної та сільських рад (за згодою)
	до 01.10.2020

	10
	Проведення перевірок стану готовності підприємств житлово- комунального господарства області до роботи в осінньо-зимовий період 2020/21 року
	голови селищної та сільських рад (за згодою), управління Державної інспекції енергетичного нагляду України у Луганській області (за згодою)
	до 01.10.2020

	11
	Забезпечення укладання договорів тепло- та газопостачальними підприємствами з бюджетними установами та організаціями на споживання теплової енергії і природного газу
	голови селищної та сільських рад (за згодою), тепло-, газопостачальні під-приємства (за згодою)
	до 01.10.2020

	12
	Надання до відділу ЖКГ, містобудування, архітектури, інфраструктури, енергетики та захисту довкілля  Міловської РДА інформації про стан: підготовки об’єктів до роботи в осінньо-зимовий період 2020/21 року 

--------------------------------------------------------------

проходження опалювального періоду 2020/21 року 
	голови селищної та сільських рад (за згодою), відділи райдержадміністрації: освіти, культури, молоді та спорту, філія «Міловський рай авто-дор» (за згодою), РКП «Старобільськвода» (за згодою)
	до 15.10.2020 (01 та 15 числа щомісяця)

з 15.10.2020 до 15.04.2021 (01 та 15 числа щомісяця)

	13
	Забезпечення запобігання нещасним випадкам  під час використання  природного газу у побуті  (експлуатації газових індивідуальних котлів,  газових колонок,  димових і вентиляційних  каналів та ін.)
	Міловська газова дільни-ця філії Марківського МУЕГГ, голови селищної та сільських рад (за згодою)
	постійно

	14
	Забезпечення своєчасної та повної оплати енергоносіїв, спожитих установами та організаціями, які фінансуються з місцевих бюджетів
	бюджетні установи, фінансове управління райдержадміністрації, голови селищної та сільських рад (за згодою)
	постійно

	15
	Забезпечення  висвітлення у ЗМІ інформації 
щодо необхідності зменшення споживання населенням природного газу, його заміщення іншими видами палива та енергії
	відділ ЖКГ, містобуду-вання, архітектури, інфраструктури, енергетики та захисту довкілля Міловської РДА
	постійно


Начальник відділу ЖКГ, містобудування, архітектури, 

інфраструктури, енергетики та захисту довкілля

     Костянтин Нікітін
ДОВІДКА

про погодження проекту розпорядження голови райдержадміністрації

від « ___»  ___________________ 2020 р. № _____

Про затвердження Плану організаційних заходів з підготовки житлово-комунального господарства, об’єктів соціального призначення до роботи в осінньо-зимовий період 2020/21 року та сталого проходження опалювального сезону











                                                          




(назва розпорядження)
Проект розпорядження розроблено: відділ ЖКГ, містобудування, архітектури, інфраструктури, енергетики та захисту довкілля  райдержадміністрації


Підстава для розроблення: затвердження Плану організаційних заходів з підготовки житлово-комунального господарства, об’єктів соціального призначення до роботи в осінньо-зимовий період 2020/21 року та сталого проходження опалювального сезону







Погоджено:

без зауважень 

	П.І.Б.
	Посада
	Дата
	Підпис

	Усачова Г.М.
	керівник апарату райдержадміністрації
	
	

	Орлов А.В.
	 начальник фінансового управління райдержадміністрації
	
	

	Суслова Ю.В.
	Завідувач сектору з питань організаційно-правової роботи, запобігання та виявлення корупції та розгляду звернення громадян апарату райдержадміністрації
	
	

	Колган В.І.
	Головний спеціаліст з питань документообігу та контролю  апарату райдержадміністрації
	
	

	
	
	
	


із зауваженнями (пропозиціями), які враховано

	
	
	
	


із зауваженнями (пропозиціями), які враховано частково

	
	
	
	


із зауваженнями (пропозиціями), які не враховано

	
	
	
	


     Структурні підрозділи райдержадміністрації, її апарату, інші   органи,   які   відповідно до пункту 12.4 Регламенту Міловської районної державної адміністрації Луганської області,  затвердженого   розпорядженням голови райдержадміністрації від 11.02.2020 № 41, вважаються такими, що погодили проект без зауважень: 

Про затвердження Плану організаційних заходів з підготовки житлово-комунального господарства, об’єктів соціального призначення до роботи в осінньо-зимовий період 2020/21 року та сталого проходження опалювального сезону
	Начальник відділу ЖКГ, містобудування, архітектури, інфраструктури, енергетики 

та захисту довкілля__________________
(посади керівника структурного  підрозділу,

іншого органу, що є головним  розробником)
	_________

(підпис)
	Костянтин Нікітін

(ініціали та прізвище)

	_____ ______________ 2020 р.
	
	телефон 2-17-04


Прийняте розпорядження від “ __” _____________2020 року  № ______

надіслати: 

	

	Відділ ЖКГ, містобудування, архітектури, інфраструктури, енергетики та захисту довкілля Міловської РДА - 1 примірник

	Відділ освіти Міловської РДА - 1 примірник

	КНП «Міловська ЦРЛ» - 1 примірник

	Міловська селищна рада - 1 примірник

	Великоцька сільська рада – 1 примірник

	Зориківська сільська рада - 1 примірник

	Микільська сільська рада – 1 примірник

	Морозівська сільська рада – 1 примірник

	Мусіївська сільська рада – 1 примірник

	Новострільцівська сільська рада – 1 примірник

	Стрільцівська сільська рада - 1 примірник


	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


Розпорядження надіслано: „ ___ „ ___________ 2020 р. 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту розпорядження

Про затвердження Плану організаційних заходів з підготовки житлово-комунального господарства, об’єктів соціального призначення до роботи в осінньо-зимовий період 2020/21 року та сталого проходження опалювального сезону











 (назва)

1. Обґрунтування необхідності прийняття розпорядження

Затвердження Плану організаційних заходів з підготовки житлово-комунального господарства, об’єктів соціального призначення до роботи в осінньо-зимовий період 2020/21 року та сталого проходження опалювального сезону
2. Мета і шляхи її досягнення 

Затвердження Плану організаційних заходів з підготовки житлово-комунального господарства, об’єктів соціального призначення до роботи в осінньо-зимовий період 2020/21 року та сталого проходження опалювального сезону
3. Правові аспекти 

пункт 2 статті 20 та стаття 41 Закону України "Про місцеві державні адміністрації"
4. Фінансово-економічне обґрунтування

Фінансового забезпечення не потребує










5. Позиція зацікавлених органів 

Позицію зацікавлених органів враховано






6. Регіональний аспект 

Затвердження Плану організаційних заходів з підготовки житлово-комунального господарства, об’єктів соціального призначення до роботи в осінньо-зимовий період 2020/21 року та сталого проходження опалювального сезону
7. Громадське обговорення 

Проект розпорядження громадського обговорення не потребує












   

8. Прогноз результатів 

Підготовка житлово-комунального господарства, об’єктів соціального призначення до роботи в осінньо-зимовий період 2020/21 року та сталого проходження опалювального сезону







	Начальник відділу ЖКГ, містобудування, архітектури, інфраструктури, енергетики 

та захисту довкілля__________________
(посади керівника структурного  підрозділу,

іншого органу, що є головним  розробником)
	_________

(підпис)
	Костянтин Нікітін

(ініціали та прізвище)

	_____ ______________ 2020 р.
	
	телефон 2-17-04








